EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3° PRIV. PALMAS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”,LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. JOSE LUIS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, ISABEL SANTIAGO ROJAS, JUANA AGUSTINA RAMIREZ, RUFINO MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA, VOCAL 1 Y VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0101 | AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  |  | FISMDF/055/2024 | FECHA: | 19 DE JUNIO DEL 2024 |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/027/2024 | FECHA: | 11 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2230504K27020129-61412-2533324 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: $ 637, 656.43 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 055/2024 | FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No : |  |  | DCSyCOP/FIII 055/CM-01/2024 | FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No : |  |  | DCSyCOP/FIII 0552/CM-02/2024 | FECHA: | 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No : |  |  | DCSyCOP/FIII 055/CM-03/2024 | FECHA: | 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES No : |  |  | DCSyCOP/FIII 055/CM-04/2024 | FECHA: | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  |  | 80.71 ML | METAS ALCANZADAS: | 82.80 ML |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 41 PERSONAS |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 637, 656.43 | $ 630, 125.95 | $ 7, 530.48 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 637, 656.43 | $ 630, 125.95 | $ 7, 530.48 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA ________________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. JOSE LUIS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE |  | _________________________________ C. ISABEL SANTIAGO ROJAS SECRETARIA |
| _________________________________ C. JUANA AGUSTINA RAMIREZ VOCAL 1 |  | _________________________________ C. RUFINO MARTÍNEZ VOCAL 2 |