ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN EL MERCADO ZONAL DE SANTA ROSA, **AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **25 DE NOVIEMBRE DE 2024,** REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA **REHABILITACIÓN DE DOMOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL MERCADO ZONAL DE SANTA ROSA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,** LOS C.C. **ARMANDO CRUZ MENDOZA, Y ARQ. DAVID CASTRO ROMAN** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA C. **ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V**.. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | | **N O M B R E** | | |
| **ESTADO:** | 020 | | OAXACA | | |
| **REGIÓN:** | 008 | | VALLES CENTRALES | | |
| **DISTRITO:** | 019 | | CENTRO | | |
| **MUNICIPIO:** | 067 | | OAXACA DE JUÁREZ | | |
| **LOCALIDAD** | 1201 | | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA | | |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | | “RECURSOS FISCALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” | | | |
| **FINALIDAD:** | | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | | |
| **FUNCIÓN:** | | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | | 2.2.1.- URBANIZACIÓN | | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN:** | | RF/005/2024 **FECHA:** 12 DE JUNIO DEL 2024 | | | |
| **CLAVE PRESUPUESTAL NO.:** | | 30305-2260504K27010402-61412-1128024 | | | |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | | CONTRATO **IMPORTE AUTORIZADO:** $ 1.197,603.01 | | | |
| **CONTRATO NO.:** | | DCSyCOP/RF 005/2024 **FECHA:** 29 DE AGOSTO DE 2024 | | | |
| **CONVENIO MODIFICATORIO NO:** | | DCSyCOP/RF 005/CM-01/2024 | | **FECHA:** | 07 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO NO:** | | DCSyCOP/RF 005/CM-02/2024 | | **FECHA:** | 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **CONVENIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES** | | DCSyCOP/RF 005/CM-03/2024 | | **FECHA** | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **METAS INICIALES:** | | 1,449.11 M2 | | **METAS ALCANZADAS:** | 1,519.59 M2 |
| **BENEFICIARIOS:** | | 172 PERSONAS | |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: **PRELIMINARES, ACABADOS,DOMO, LIMPIEZA, EXTRAORDINARIOS** | | | |
|  | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| **APORTACION MUNICIPAL** (RAMO 33 FONDO III) | **$ 1,197,603.01** | **$ 1,197,603.01** | **$ 0.00** |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| **TOTAL** | **$ 1,197,603.01** | **$ 1,197,603.01** | **$ 0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA **ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V.** A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES**, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “**ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V.”**

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “**ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V** “ A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: AVENIDA MONTE ALBAN NO. 38, COL. BENITO JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71233, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **25 DE NOVIEMBRE DEL 2024** Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

|  |
| --- |
| **ENTREGA LA OBRA** |
|  |

**POR EL CONTRATISTA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

C. **ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES**

REPRESENTANTE LEGAL

**ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V**

**RECIBE LA OBRA**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS  Y MANTENIMIENTO |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DOMOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL MERCADO ZONAL DE SANTA ROSA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/RF 005/2024, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024