EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE DRENAJE, CALLE DE COLON DESDE ITURBIDE HASTA CALLE HIERBABUENA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”,LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C.MARIBEL VÁSQUEZ REYES, JULIO ADRIÁN SILVA TORRES Y ROBERTO DANIEL SÁNCHEZ TORRES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0801 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/062/2024 |  | FECHA: | 01 DE JULIO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2130504K27020130-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 4,512, 102.85 |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 062/2024 |  | FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2024 |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No : |  | DCSyCOP/FIII 062/CM-01/2024 |  | FECHA: | 07 DE OCTUBRE DEL 2024 |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No : |  | DCSyCOP/FIII 062/CM-02/2024 |  | FECHA: | 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No : |  | DCSyCOP/FIII 062/CM-03/2024 |  | FECHA: | 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 584.99 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 594.48 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 87 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, TUBERIA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA, ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 4,512, 102.85 | $ 4,512, 102.85 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 4,512, 102.85 | $ 4,512, 102.85 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS RESIDENTE DE OBRA |
| RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. MARIBEL VÁSQUEZ REYES PRESIDENTA |  | _________________________________ C. JULIO ADRIÁN SILVA TORRES SECRETARIO |

_________________________________

C. ROBERTO DANIEL SÁNCHEZ TORRES

VOCAL