ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE  OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA  “REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE EJUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”. LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ: Y POR PARTE DE LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.” SE ENCUENTRA PRESENTE EL MARCELO SANTIAGO LUSTRE  REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1101 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CÁRDENAS |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  |  | FISMDF/074/2024 |  | FECHA: | 11 DE JULIO DE 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K27020133-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,441,464.27 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 074/2024 |  | FECHA: |  | 29 DE AGOSTO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  |  | DCSyCOP/FIII 074/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 07 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| METAS INICIALES: |  |  | 303.10 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 298.80 ML |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 41 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |  | SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS, LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; RETIRO DE TUBERIA; DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE REGISTROS SANITARIO; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA; ADEME EN ZANJAS; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) ;MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN;SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISÓN DE MANO , SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN;RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIÓNES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN; LIMPIEZA FINAL DE LA MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,441,464.27 | $ 1,441,464.27 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,441,464.27 | $ 1,441,464.27 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA PERSONA MORAL, CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE,  MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA PERSONA MORAL, CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. MARCELO SANTIAGO LUSTRE

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES SANTIAGO LUSTRE S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS RESIDENTE DE OBRA | _________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE EJUTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.  RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII074/2024 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024.