EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 120,000 LITROS PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA “RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA” CON C.C.T. 20DPR0315J, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” LOS C.C. ARQ.LUIS CABRERA VÁSQUEZ, ING.GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL Y LA ARQ. AURORA REYES BAUISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” Y POR EL COMITÉ DE OBRAS LOS C.C. URIEL HERRERA ALAVEZ, ADRIANA LEONOR VENEGAS PAYAN Y ARIADNA CRUZ SIBAJA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0301 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | “RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/071/2024 |  | FECHA: | 09 DE JULIO DEL 2024 |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No.: |  | TM/MP/DPRF/033/2024 |  | FECHA: | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2230504K27030108-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,131, 391.61 |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 071/2024 |  | FECHA: | 29 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No: |  | DCSyCOP/FIII 071/CM-01/2024 |  | FECHA: | 14 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, DIFERIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN No: |  | DCSyCOP/FIII 071/CM-02/2024 |  | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES No : |  | DCSyCOP/FIII 073/CM-03/2024 |  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 14 DE OCTUBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE FEBRERO DEL 2025 |
| METAS INICIALES: |  | 1 CISTERNA DE 120 M3 |  | METAS ALCANZADAS: | 1 CISTERNA DE 120 M3 |
| BENEFICIARIOS: |  | 41 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, CISTERNA, TUBERIA Y CANALIZACIÓN, ISTALACIÓN ELECTRICA, LIMPIEZA Y ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,131, 391.61 | $ 2,131, 391.61 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,131, 391.61 | $ 2,131, 391.61 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA POR LA EMPRESA CONTRATISTA _________________________________ C. GUADALUPE ELIZABETH GARCÍA ENRÍQUEZ REPRESENTANTE LEGAL GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V. RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. URIEL HERRERA ALAVEZ PRESIDENTE |  | _________________________________ C. ADRIANA LEONOR VENEGAS PAYAN SECRETARIA |

_________________________________

C. ARIADNA CRUZ SIBAJA

VOCAL 1