EN LA SEGUNDA SECCIÓN EN LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SABINO ESQUINA CONSTITUCIÓN, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. TERESA GARCIA PEDRO, ALFREDO M. REYES CRUZ, ELIAS AMAYA HERNANDEZ, JULIO CRUZ BUSTAMANTE Y JUANA SANCHEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1,2 Y 3, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0501 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/070/2024 |  | FECHA: | 09 DE JULIO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050506-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 551,778.04 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 070/2024 |  | FECHA: |  | 30 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  | DCSyCOP/FIII 070/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 14 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO DE MONTO Y PERIODO: |  | DCSyCOP/FIII 070/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: |  | DCSyCOP/FIII 070/CM-03/2024 |  | FECHA: |  | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 88 M3 |  | METAS ALCANZADAS: |  | 88.97 M3 |
| BENEFICIARIOS: |  | 53 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARARO ELECTRO-ÓPTICO (ESTACIÓN TOTAL) EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA; RELLENO Y COMPACTADA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 551,778.04 | $ 551,778.04 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 551,778.04 | $ 551,778.04 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA |  |  |
| _________________________________ C. TERESA GARCIA PEDRO PRESIDENTE |  | _________________________________ C. ALFREDO M. REYES CRUZ SECRETARIO |
| _________________________________ C. ELIAS AMAYA HERNANDEZ VOCAL 1 |  | _________________________________ C. JULIO CRUZ BUSTAMANTE VOCAL 2 |

_________________________________

C. JUANA SANCHEZ GARCIA

VOCAL 3