ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; UBICADOS EN EL INTERIOR  DEL MERCADO “JOSÉ PERFECTO GARCÍA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX.,  SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO AL INTERIOR DEL MERCADO PÚBLICO "JOSÉ PERFECTO GARCÍA", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C. ARMANDO CRUZ MENDOZA,  LOS CC. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, RESPECTIVAMENTE, Y  POR PARTE DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA PRESENTE C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, CON  LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0001 |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN. |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/072/2024. FECHA: 11 DE JULIO DEL 2024. |  |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2240504K27060301-61412-2533324. |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO. IMPORTE AUTORIZADO: $ 243,929.97 |  |  |  |
| OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL: |  | TM/MP/DPRF/031/2024 |  | DE FECHA: | 23 DE OCTUBRE DE 2024 |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 072/2024 |  | DE FECHA: | 30 DE AGOSTO DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 1170.00 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 1091.02 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 40 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, CONDUCTOR, TUBERIA, TABLERO Y PROTECCIÓN. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 408,037.59 | $ 399,033.51 | $ 9,004.08 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 408,037.59 | $ 399,033.51 | $ 9,004.08 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA EL  C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ PRSONA FISCA, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ  EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ” EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

ING. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ

PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO

___________________________________

ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO

RESIDENTE DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO AL INTERIOR DEL MERCADO PÚBLICO "JOSÉ PERFECTO GARCÍA", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 072/2024, DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024.