ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE  2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL, TRAMO DE CALLE PINO SUÁREZ A CAMINO A VIGUERA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE  DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ Y LA C. INGRID BERENICE HERNÁNDEZ MATADAMAS EN SU CARÁCTER DE AGENTE MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 08 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/077/2024 |  | FECHA: | 11 DE JULIO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2240504K27060302-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,312,985.97 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 077/2024 |  | FECHA: |  | 30 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO DE TERMINO Y CONDICIONES No: |  |  | DCSyCOP/FIII 077/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 01 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  |  | 34 PZAS LUMINARIAS SOLARES |  | METAS ALCANZADAS: |  | 34 PZAS LUMINARIAS SOLARES |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 32 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  |  | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: RETIRO DE LUMINARIAS SOLARES, BRAZO, METALICO, CELDA SOLAR Y SISTEMA DE BATERIA; REHABILITACIÓN DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR; REHABILITACIÍN DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR PREMIUM ALL IN ONE (TODO EN UNO) DE 10,000 LUMENES; CUERPO DE CARCAZA DE FE + PC, TEMPERATURA 6500 K. INDICE DE PROTECCIÓN IP65. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,312,985.97 | $ 1,312,933.35 | $ 52.62 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,312,985.97 | $ 1,312,933.35 | $ 52.62 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA “ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTATE LEGAL LA C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V.”  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA POR LA EMPRESA CONTRATISTA

____________________________________

C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES

REPRESENTANTE LEGAL

“ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO S.A. DE C.V.”

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | __________________________________________ ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL, TRAMO DE CALLE PINO SUÁREZ A CAMINO A VIGUERA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 077/2024 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024.