EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA “RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA” CON C.C.T. 20DPR0315J, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” LOS C.C. ARQ.LUIS CABRERA VÁSQUEZ, ING.GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL Y LA ARQ. AURORA REYES BAUISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. URIEL HERRERA ALAVEZ, ADRIANA LEONOR VENEGAS PAYAN, ALMA ROSA LOPEZ PASCUAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0301 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | “RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/076/2024 |  | FECHA: | 11 DE JULIO DEL 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2510504K27040202-61412-2533324; 30305-2510504K27040202-61412-2533524 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,483, 799.96 |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No.: |  | TM/MP/DPRF/052/2024 |  | FECHA: | 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 076/2024 |  | FECHA: | 30 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No : |  | DCSyCOP/FIII 073/CM-01/2024 |  | FECHA: | 01 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No : |  | DCSyCOP/FIII 073/CM-02/2024 |  | FECHA: | 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN No: |  | DCSyCOP/FIII 073/CM-03/2024 |  | FECHA: | 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES No : |  | DCSyCOP/FIII 073/CM-04/2024 |  | FECHA: | 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE FEBRERO DEL 2025 |
| METAS INICIALES: |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA 498.72M2 |  | METAS ALCANZADAS: | REHABILITACIÓN DE CANCHA 442.77M2 |
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS 97.70M2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS 146.04M2 |
|  |  | REHABILITACIÓN DE TECHADO 435.28M2 |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHADO 422.05M2 |
| BENEFICIARIOS: |  | 110 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: REHABILITACIÓN DE CANCHA: PRELIMINARES DEMOLICIONES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS: PRELIMINARES, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, ESTRUCTURA, BAJADA PLUVIAL Y APOYOS, LIMPIEZA Y ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,483, 799.96 | $ 2,483, 799.96 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,483, 799.96 | $ 2,483, 799.96 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. URIEL HERRERA ALAVEZ PRESIDENTE |  | _________________________________ C. ADRIANA LEONOR VENEGAS PAYAN SECRETARIA |

_________________________________

C. ALMA ROSA LOPEZ PASCUAL

VOCAL 1