EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETA Y PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA PRIVADA DE NARCIZO MENDOZA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA, ING.KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y ARQ.LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. VICTORIA EUGENIA PEREZ FIGEROA, ERICKA MARTÍNEZ HERNANDEZ Y JENIFER LIZBETH PACHECO LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA, VOCAL 1 Y VOCAL 2, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1001 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRAN |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | “RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/083/2024 |  | FECHA: | 24 DE JULIO DEL 2024 |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL |  | TM/MP/DPRF/039/2024 |  | FECHA: | 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050132-61412-2533324 Y 30305-2210504K27050132-61412-2533524 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 845,359.21 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 083/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.: |  | DCSyCOP/FIII 083/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MOFICATORIO DE MONTO, TÉRMINOS Y CONDICIONES No.: |  | DCSyCOP/FIII 083/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 265.23 M2 124.38 ML 57.69 M2 |  | METAS ALCANZADAS: |  | 268.95 M2 119.92 ML 58.21 M2 |
| BENEFICIARIOS: |  | 30 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PAVIMENTO: C, PAVIMENOS, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, GUARNICIONES: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, GUARNICIONES, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS, BANQUETAS: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 845,359.21 | $ 838,679.24 | $ 6,679.97 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 845,359.21 | $ 838,679.24 | $ 6,679.97 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |  | _________________________________ ARQ. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA |  |  |  |  |
| _________________________________ C. VICTORIA EUGENIA PEREZ FIGEROA. PRESIDENTE |  |  | _________________________________ C. ERICKA MARTÍNEZ HERNANDEZ. SECRETARIA |  |
| _________________________________ C. JENIFER LIZBETH PACHECO LOPEZ. VOCAL 1 |  |  |  |  |