ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOCHIXTLAN, COLONIA MANZANA 48 B, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO Y JOEL NICOLÁS LORENZO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ,Y LA C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE C.V.” CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0701 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | “RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/082/2024 |  |  | FECHA: | 24 DE JULIO DEL 2024 |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No: |  | TM/MP/DPRF/038-BIS/2024 |  |  | FECHA: | 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050131-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,236,345.42 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 082/2024 |  |  | FECHA: |  | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: |  | DCSyCOP/FIII 082/CM-01/2024 |  |  | FECHA: |  | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y TERMINOS Y CONDICIONES |  | DCSyCOP/FIII 082/CM-02/2024 |  |  | FECHA: |  | 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | GUARNICIONES 34.78 ML BANQUETAS 74.31 M² PAVIMENTO 755.45 M² |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | GUARNICIONES 45.17 ML BANQUETAS 73.37 M² PAVIMENTO 755.91 M² |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 36 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: GUARNICIONES: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, GUARNICIONES, RELLENOS, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. BANQUETAS: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, BANQUETAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS. PAVIMENTO: PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTO, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS. EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,476,345.42 | $ 1,476,345.42 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,476,345.42 | $ 1,476,345.42 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA “DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE C.V.”

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. NOHEMI DEL CARMEN ALONSO BARTOLO

REPRESENTANTE LEGAL

“DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE C.V.”

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ___________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _________________________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| --- | --- |

_________________________________

ARQ. JOEL NICOLÁS LORENZO

RESIDENTE DE OBRA