ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CALLE PERIFERICO S/N, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX.,  SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORIVO, CALLE PERIFERICO S/N, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA",  LOS C.C. ARQ.LUIS CABRERA VÁZQUÉZ, ING.GIOVANNI CHAVEZ DANIEL,ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, ARQ.JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V., EL C. MIGUEL ANGEL CRUZ RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; Y LOS C.C; YONI OSVALDO MARTINEZ RODRIGUEZ, ARMANDO CESAR ANAYA RAMIREZ Y DANIEL ALEJANDRO LURIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN ACABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORIVO, CALLE PERIFERICO S/N, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA",

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0401 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/088/2024 FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2024 |  |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2260504K27010701-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 7,166,851.69 |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/ FIII 088/2024 |  | FECHA: | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO DE DIREMIENTO No : |  | DCSyCOP/ FIII 088/CM-01/2024 |  | FECHA: | 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No : |  | DCSyCOP/ FIII 088/CM-2/2024 |  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 21 DE FEBRERO DEL 2025 |
| METAS INICIALES: |  | CANCHA DEPORTIVA 5,748.60M2 |  | METAS ALCANZADAS: | CANCHA DEPORTIVA 5,748.60M2 |
|  |  | TROTAPISTA 545.45M2 |  |  | TROTAPISTA 545.45M2 |
|  |  | ACCESO AREAS COMUNES 279.35 M2 |  |  | ACCESO AREAS COMUNES 279.35 M2 |
|  |  | CISTERNA 10.00M3 |  |  | CISTERNA 10.00M3 |
|  |  | GRADAS Y VESTIDORES 73.44M2 |  |  | GRADAS Y VESTIDORES 73.44M2 |
|  |  | SERVICIOS SANITARIOS 31.92M2 |  |  | SERVICIOS SANITARIOS 31.92M2 |
|  |  | ILUMINACIÓN GENERAL 20.00PZA |  |  | ILUMINACIÓN GENERAL 20.00PZA |
| BENEFICIARIOS: |  | 117 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | ESTA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CANCHA DEPORTIVA PRELIMIMARES, TERRACERIAS, REPOSICIONES, TROTAPISTA: TERRACERIAS, ALBAÑILERIA, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS, ACCESO Y AREAS COMUNES: PRELIMIMARES, TERRACERIAS, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ANDADORES, JARDINERIA, JUEGOS Y EJERCITADORES, INSTALACION ELECTRICA, PROTECCIONES, LIMPIEZA Y ACARREOS, CISTERNA: PRELIMIMARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES, LIMPIEZAS GRADAS Y VESTIDORES: PRELIMIMARES, TERRACERIAS, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILITACIÓN, HERRERIA Y CANCELERIA, CUBIERTA, LIMPIEZAS SERVICIOS SANITARIOS: PRELIMIMARES, TERRACERIAS, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILITACIÓN, HERRERIA Y CANCELERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, LIMPIEZA Y EXTRAODIARIOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 7,166,851.69 | $ 7,166,851.69 | $ 0.00 |
| TOTAL | $ 7,166,851.69 | $ 7,166,851.69 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MIGUEL ANGEL CRUZ RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “INGENIERIA CIVIL Y DESAROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: “INGENIERIA CIVIL Y DESAROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V.”

REPRESENTANTE:                  C. MIGUEL ANGEL CRUZ RAMIREZ

CARGO:                                     REPRESENTANTE LEGAL

RFC:                                           ICD2105066K3

DIRECCIÓN:                              CALLE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC No. 505 INT. 2ª, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ

XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71230

| ________________________________________ “INGENIERIA CIVIL Y DESAROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V.” C. MIGUEL ANGEL CRUZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POR EL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: _________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUÉZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |  |
| _________________________________ ING. GUIOVANNI CHAVEZ DANIEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _________________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |  |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |  |
| _________________________________ C. YONI OSVALDO MARTINEZ RODRIGUEZ PRESIDENTE |  |  | _________________________________ C. ARMANDO CESAR ANAYA RAMIREZ SECRETARIA |
| _____________________________________ C. DANIEL ALEJANDRO LURIA VOCAL |  |  |  |