EN LA LOCALIDAD DE LA AAGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1° DE MAYO, AGENCIA MUNICIAPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, LOS C.C. LUIS CABRERA VÁSQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR DEL EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C MARIBEL VÁSQUEZ REYES, C. JULIO ADRIÁN SILVA TORRES, C. ISAÍAS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ., EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARI0, VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0801 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | “RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “ FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/089/2024 |  | FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2260504K27010702-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 6,303,272.75 |  |  |  |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: |  | TM/MP/DPRF/036-BIS/2024 |  | FECHA: |  | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 089/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.: |  | DCSyCOP/FIII 089/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 08 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.: |  | DCSyCOP/FIII 089/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MOFICATORIO EN MONTO No.: |  | DCSyCOP/FIII 089/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 08 DE OCTUBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 17 DE ENERO DEL 2025 |
| METAS INICIALES: |  | CANCHA DE FUTBOL 3,600.00 M2 |  | METAS ALCANZADAS: |  | CANCHA DE FUTBOL 3,352.75 M2 |
|  |  | TROTAPISTA 767.28 M2 |  |  |  | TROTAPISTA 774.98 M2 |
|  |  | CERCO 168.00 M2 |  |  |  | CERCO 84.78 M2 |
|  |  | MURO-GRADAS 35.24 M2 |  |  |  | MURO-GRADAS 34.94 M2 |
| BENEFICIARIOS: |  | 154 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CANCHA DE FUTBOL, TROTAPISTA, CERCO, MURO, GRADAS, EXTRARDINARIOS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 6,303,272.75 | $ 4,984,200.45 | $ 1,319,072.30 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 6,303,272.75 | $ 4,984,200.45 | $ 1,319,072.30 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |  | _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. JULIO PRESA OZUNA RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LAOBRA |  |  |  |  |
| _________________________________ C. MARIBEL VÁSQUEZ REYES. PRESIDENTA |  |  | _________________________________ C. JULIO ADRIÁN SILVA TORRES. SECRETARIO |  |
| _________________________________ C. ISAÍAS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. VOCAL 1 |  |  |  |  |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1° DE MAYO, AGENCIA MUNICIAPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 089/2024, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.