ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE  LA AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.  LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA Y JUAN MANUEL SOTO FIGUEROA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, Y POR PARTE DE LA EMPRESA “CIPRIANO VASQUEZ MONDOZA” SE ENCUANTRA PRESENTE EL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 1301 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/087/2024 |  | FECHA: | 02 DE AGOSTO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2130504K27020218-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,798,128.94 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/FIII 087/2024 |  | FECHA: |  | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No: |  | DCSyCOP/FIII 087/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS YCONDICIONES: |  | DCSyCOP/FIII 087/CM-02/2024 |  | FECHA: |  | 09 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 603 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 637.51 ML |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 50 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERIA, POZOS E INTERCONEXIONES, ALBAÑILERIA Y RELLENOS Y COMPACTADOS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,794.959.53 | $ 2,794.959.53 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,794.959.53 | $ 2,794.959.53 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA PERSONA FISICA, CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA PERSONA FISICA CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

________________________________________

C.CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA

PERSONA FISICA

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ______________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO | _____________________________________________ ING. JUAN MANUEL SOTO FIGUEROA RESIDENTE DE OBRA |
| --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”.  RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII087/2024 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.